# 银行内部电话费用分摊系统

需求分析报告

V1.0 | 2026-06-22

# 一、项目背景与目标

## 1.1 业务背景

银行集团每月收到中国电信出具的统一电话费用账单，涵盖集团总部、一级分行、二级分行及各部门的所有电话号码费用。当前费用分摊依赖人工处理，存在效率低、易出错、追溯难等问题。急需建设一套自动化的电话费用分摊系统，实现从总账单到各级组织的精准分摊与逐级确认。

## 1.2 产品目标

| 维度 | 目标 |
| --- | --- |
| 效率 | 将月度费用分摊处理时间从5个工作日缩短至1个工作日 |
| 准确性 | 分摊金额与电信账单100%一致，杜绝人工计算误差 |
| 透明度 | 每个分行/部门可查看自身费用明细及分摊依据 |
| 可追溯 | 所有分摊操作留痕，支持历史回溯与审计 |

## 1.3 5W1H分析

| 维度 | 描述 |
| --- | --- |
| Who | 集团管理员、一级分行管理员、二级分行管理员、财务人员 |
| Where | PC端Web应用，银行内网环境 |
| When | 每月一次，运营商出账后集中执行 |
| Why | 人工分摊效率低、易出错、无法追溯，需自动化精准分摊 |
| What | 电信月度账单的多级自动分摊系统 |
| How | 导入账单 → 号码归属匹配 → 按使用量自动计算 → 逐级下发 → 逐级确认 |

# 二、分摊流程建模

## 2.1 组织层级结构

银行采用三级组织架构，费用分摊顺着组织树逐级下发：

| 层级 | 组织类型 | 数量（约） | 分摊角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 集团（总行） | 1 | 集团管理员 |
| L1 | 一级分行 | 30+ | 一级分行管理员 |
| L2 | 二级分行/支行 | 900+ | 二级分行管理员 |
| -- | 部门 | 数千 | （费用终端） |

## 2.2 分摊执行流程

费用分摊采用"自上而下、逐级拆解"的模型，核心流程如下：

## 2.3 分摊核心逻辑

分摊按"使用量"计算，即根据各号码实际产生的费用进行归集：

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 分摊依据 | 账单中每个号码的月租费、通话费、增值业务费等实际费用 |
| 分摊公式 | 组织应分摊金额 = 归属该组织所有号码费用之和 |
| 余额校验 | 一级分行分摊总额 = 该分行所有号码费用之和 = 总账单金额 |
| 未归属号码处理 | 系统标识未匹配归属的号码，由管理员手动分配到对应组织 |

# 三、用户角色矩阵

| 角色 | 核心诉求 | 当前痛点 | 系统价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集团管理员 | 快速将总账单精准分摊到各一级分行 | 手工分摊耗时长，无法追溯 | 自动分摊+一键确认 |
| 一级分行管理员 | 查看本分行费用明细，二次分摊到部门及二级分行 | 不清楚哪些号码归自己，分摊不透明 | 自动归集+逐级拆解 |
| 二级分行管理员 | 查看本分行费用明细，三次分摊到部门 | 分摊依据不透明，下属常质疑 | 明细可查+依据透明 |
| 财务人员 | 导出分摊结果入账，做月度费用报表 | 数据格式不统一，需手工整理 | 一键导出标准Excel |

## 3.1 角色权限模型（RBAC）

| 角色 | 角色码 | 数据范围 | 核心权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集团管理员 | 1 | 全集团 | 账单导入、一级分摊、全量查询、集团确认 |
| 一级分行管理员 | 2 | 本分行+下属 | 二级分摊、本分行查询、一级分行确认 |
| 二级分行管理员 | 3 | 本分行 | 三级分摊、本分行查询、二级分行确认 |
| 财务人员 | 4 | 全集团（只读） | 全量查询、报表导出（无分摊操作权限） |

# 四、功能域拆解

## 4.1 基础数据管理

| 功能项 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 组织架构管理 | 维护集团→一级分行→二级分行→部门的树形层级结构 | Must |
| 号码归属管理 | 维护电话号码与组织的映射关系，支持批量导入和手动调整 | Must |
| 用户权限管理 | 四级角色RBAC，支持登录认证、角色分配、数据隔离 | Must |
| 数据字典 | 号码状态、组织类型、费用类型等枚举值管理 | Should |

## 4.2 账单管理

| 功能项 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 账单导入 | 解析中国电信Excel格式账单，提取号码、费用明细 | Must |
| 账单明细查看 | 按号码维度查看各号码的月租、通话、增值等费用明细 | Must |
| 账单校验 | 总额校验（导入总额 vs 明细汇总）、异常号码识别、重复导入检测 | Should |
| 账单模板管理 | 支持不同格式的电信账单模板配置，适应格式变更 | Could |

## 4.3 费用分摊

| 功能项 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 自动分摊计算 | 按号码归属自动汇总，生成各级组织的分摊结果 | Must |
| 未归属号码处理 | 标识无法匹配的号码，支持手动分配到组织 | Must |
| 逐级下发 | 分摊结果从集团逐级下发到一级→二级分行 | Must |
| 逐级确认 | 各级管理员确认本层分摊结果，确认后锁定 | Must |
| 汇总上报 | 各级确认结果汇总到一级分行，一级分行向集团确认最终账单 | Must |
| 分摊调整 | 确认前支持手动微调分摊金额、备注调整原因 | Should |
| 分摊历史回溯 | 查看历史月份的分摊结果，支持对比分析 | Should |

## 4.4 报表与导出

| 功能项 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 分摊结果报表 | 按组织维度汇总展示分摊金额，支持下钻查看明细 | Must |
| Excel导出 | 按层级导出分摊结果，格式符合财务入账要求 | Must |
| 费用趋势分析 | 月度同比环比趋势图，异常波动自动标识 | Could |
| 自定义报表 | 灵活选择维度和指标，生成自定义分析报表 | Won't |

## 4.5 系统管理

| 功能项 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 操作日志 | 记录账单导入、分摊操作、确认等关键操作，支持审计追溯 | Must |
| 系统看板 | 展示当月分摊进度、各分行确认状态、异常号码统计 | Should |
| 消息通知 | 分摊下发、待确认等关键节点自动通知相关人员 | Should |

# 五、KANO需求分类

## 5.1 基础型需求（必备）

没有这些功能，用户将无法完成核心工作，必须作为MVP交付：

- 组织架构管理（树形维护）

- 号码归属管理（号码与组织的映射）

- 用户认证与角色权限（四级RBAC）

- 电信账单导入与解析

- 账单明细查看

- 按号码归属自动分摊计算

- 未归属号码手动分配

- 逐级下发与确认机制

- 分摊结果报表

- Excel导出

- 操作日志

## 5.2 期望型需求（意愿）

做得越好用户越满意，优先完成以提升系统竞争力：

- 账单校验（总额校验、异常号码识别、重复导入检测）

- 分摊手动调整（确认前微调+备注原因）

- 分摊历史回溯

- 系统看板（分摊进度、确认状态、异常统计）

- 消息通知（关键节点自动提醒）

- 数据字典管理

## 5.3 兴奋型需求（魅力）

用户意想不到的功能，择机实现可制造产品亮点：

- 智能号码归属匹配（根据号段/区号自动推荐归属组织）

- 账号模板管理（适应电信账单格式变更）

- 费用趋势分析（月度同比环比+异常波动标识）

## 5.4 MVP范围定义

| 级别 | 内容 |
| --- | --- |
| Must | 所有基础型需求（11项），构成最小可用闭环 |
| Should | 账单校验 + 分摊调整 + 操作日志，增强可用性 |
| Could | 智能匹配 + 趋势分析，视工期择机交付 |

# 六、风险识别与待澄清问题

## 6.1 关键风险

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电信账单格式变更 | 中 | 高 | 设计可配置的账单解析模板，降低格式变更影响 |
| 号码归属数据不完整 | 高 | 高 | 系统自动标识未归属号码，支持批量补录和手动分配 |
| 分摊确认流程卡顿 | 中 | 中 | 消息通知+超时提醒机制，支持催办操作 |
| 历史数据补录量大 | 中 | 低 | 首期只导入当月数据，历史数据视需分批补录 |

## 6.2 待澄清问题

以下问题需与业务方进一步确认，直接影响功能设计：

- 电信账单的具体格式是什么？需要解析哪些字段？（号段、月租费、通话费、增值业务费等）

- 账单中号码的表示形式？（手机号11位、座机号含区号、分机号等）

- 一个号码是否可能归属多个组织？（如共享座机）

- 分摊确认后是否允许修改？修改流程如何？

- 历史月份的分摊数据是否需要重新分摊？还是确认后锁定不可变？

- 是否需要支持"公共费用"分摊？（如总机月租、接线员费用等无法归属到单一号码的费用）

- 是否需要支持多币种或税费 séparée 处理？

- 与财务系统的Excel导出格式是否有统一模板？

# 七、技术方案建议

## 7.1 推荐技术栈

| 层级 | 技术选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React 18 + Ant Design 5 + Vite | 复用PhoneBiz技术栈，降低学习成本 |
| 状态管理 | Zustand + React Query | 轻量高效，适合数据驱动场景 |
| 后端 | Spring Boot 3.2 + JPA | 成熟稳定，金融级项目首选 |
| 数据库 | MySQL 8 + Flyway | 版本化迁移，保障数据一致性 |
| 部署 | Podman + Nginx + HTTPS | 内网安全部署，与现有基础设施一致 |

## 7.2 核心数据模型（初步）

- BillBatch（账单批次）：account_period, total_amount, import_time, status, operator

- BillDetail（账单明细）：phone_number, monthly_rent, call_fee, value_added_fee, total_fee

- PhoneOwnership（号码归属）：phone_number, org_id, effective_date

- AllocationResult（分摊结果）：batch_id, org_id, level, allocated_amount, status, confirmed_by, confirmed_at

- AllocationAdjustment（分摊调整）：result_id, original_amount, adjusted_amount, reason, operator

## 7.3 开发里程碑建议

| 阶段 | 交付内容 | 预估工期 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 基础数据管理 + 账单导入 + 自动分摊 | 3-4周 |
| P2 | 逐级确认 + 报表导出 + 操作日志 | 2-3周 |
| P3 | 账单校验 + 分摊调整 + 系统看板 | 2周 |
| P4 | 智能匹配 + 趋势分析 + 优化迭代 | 2周 |

AIGC标识: cd1e09a7-28da-48a3-b4d6-77d040147290